KAGİR ORTAOKUL (3 OCAK ORTAOKULU) BİNALARININ ÇATI RESTORASYON

UYGULAMA İŞLERİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

(Birim Fiyat Sözleşme)

  - Sözleşmenin tarafları

    - Bu Sözleşme, bir tarafta Toros Üniversitesi (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

  - Taraflara ilişkin bilgiler

    - İdarenin;

              - Adı: Toros Üniversitesi

              - Adresi: Bahçelievler Mah. 1857 Sokak, No:12, 33140 Yenişehir/Mersin, Türkiye

              - Telefon numarası: (0324) 325 33 00

              - Faks numarası: (0324) 325 33 01

              - Elektronik posta adresi: info@toros.edu.tr kep adresi: torosuniversitesi@hs01.kep.tr

    - Yüklenicinin

              - Adı, soyadı/ticaret unvanı: …………………………………..…………………………………………………

              - T.C. Kimlik No: …………………….……………………………………………...………………………….

              - Vergi Kimlik No: ……….……………………………………………………………………………….…….

              - Yüklenicinin tebligata esas adresi: …...………………………………………………………………........

              - Telefon numarası: ………………………………………………………………………………………………

              - Bildirime esas faks numarası: …………………………………………………………………………………

              - Bildirime esas elektronik posta adresi  :………………………………………………………………

    - Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

    - Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

  - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

    - İşin Adı: Kagir Ortaokul (3 Ocak Ortaokulu) Binalarının Çatı Restorasyon Uygulama İşleri

    - İşin Yapılma Yeri: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 56 ada, 2 parsel, Kâgir Ortaokul (3 Ocak Ortaokulu) tescilli taşınmaz vakıf kültür varlığıdır.

    - İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: Tescilli yapı restorasyon uygulama işi, 422 m2 ve 475 m2 taban oturumlu iki ayrı yapının projesine göre çatı restorasyonu yapım işi

  - Sözleşmenin dili

    - Sözleşmenin dili Türkçedir.

  - Tanımlar

    - Bu Sözleşmenin uygulanmasında,  Toros Üniversitesi İhale Yönetmeliği, Uygulama İşleri Genel Şartnamesi (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

  - Sözleşmenin türü ve bedeli

    - Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ( ihale dokümanında mevcut olan projelere göre biri veya her ikisi yazılır) ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan …….............. (rakam ve yazıyla) ...................... bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa İdarenin onayladığı ve sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.

  - Sözleşme bedeline dâhil olan giderler

    - Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. Yurt dışı (KKTC dâhil) işlerde Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olup hakediş ödemelerinde Katma Değer Vergisi İdare tarafından Yükleniciye ayrıca ödenmeyecektir.

  - Sözleşmenin ekleri

    - Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

    - İhale dokümanını oluşturan belgeler

      - İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir;

- Uygulama İşleri Genel Şartnamesi

- İdari Şartname,

- Sözleşme Tasarısı,

- Birim Fiyat Teklif Cetveli

- Teknik Şartname

- Mahal Listesi,

- Koruma Kurulu Onaylı Restorasyon Projeleri ve Raporları,

- Standart Formlar

8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

  - İşe başlama ve bitirme tarihi

    - Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Genel Şartname ilgili hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

    - Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 180 gün  içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

    - Bu bent boş bırakılmıştır.

    - Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler yoktur. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sâri hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

  - Teminata ilişkin hükümler

    - Kesin teminat

      - Yüklenici,..........................(rakam ve yazıyla)........................... kesin teminat vermiştir.

      - Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi                      …. /…./20…tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

    - Ek kesin teminat

      - Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

      - Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

    - Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

    - Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

      - Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.

  - Ödeme yeri ve şartları

    - Yüklenicinin hakedişi Toros Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğü’nce ödenir.

    - Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Genel Şartnamede düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

    - İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder.

    - Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

  - İş programı

    - Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az 4 (dört) nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

    - İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 (onbeş) gün içinde onaylar.

    - İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Genel Şartname hükümleri uygulanır.

  - Avans verilmesi şartları ve miktarı

    - Bu iş için avans verilmeyecektir.

    - İhalesi döviz cinsinden yapılan ihalelerde avans verilmesi öngörülüyor ise avans para birimi sözleşmenin yapıldığı döviz cinsinden olacaktır. Sözleşmenin bağlı olduğu para birimi cinsinden düzenlenecek avans ödemeleri, avansa ait ödeme emri belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ABD Doları/Euro Döviz Satış Kuru üzerinden Türk Lirası olarak yapılacaktır.

  - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

    - Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. Sözleşmesi yapılan yurt dışı (KKTC dâhil) işlerde fiyat farkı verilmeyecektir.

    - Bu iş için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

    - Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

  - Alt Yükleniciler

    - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. .

  - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

    - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar konusunda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.

  - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

    - Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Genel Şartnamede yer alan hükümler çerçevesinde “inşaat sigortası (bütün riskler)” yaptırmak zorundadır. Yurt dışı (KKTC dâhil) işlerde “inşaat sigortası (bütün riskler)” aranmayacaktır.

    - Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin

              - Yüklenicinin sözleşme şartları dâhilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,

              - Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde Yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara  karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

    - Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Genel Şartnamede yer alan hükümler uygulanır. Yurt dışı (KKTC dâhil) işlerde “inşaat sigortası (bütün riskler)” aranmayacaktır.

  - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

    - Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Genel Şartname hükümleri uygulanır.

  - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

    - İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Genel Şartname hükümlerine göre yürütülür.

    - Bu bent boş bırakılmıştır.

  - Teminat süresi

    - Teminat süresi 12 ay olup,  bu süre geçici kabul tarihinden itibaren başlar.

  - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

    - İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Genel Şartname hükümleri uygulanır.

  - Yüklenicilerin/Alt Yüklenicilerin sorumluluğu

    - Yüklenici ve alt Yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Genel Şartnamede yer alan hükümler uygulanır.

  - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

    - Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

| Sıra No | Adet | Pozisyonu | Mesleki Unvanı | Mesleki Özellikleri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar, Y. Mimar veya Mimar | Şantiye Şefi | En az 5 Yıl Deneyimli |
| 2 | 1 | İnşaat Mühendisi | Şantiye Mühendisi | En az 5 Yıl Deneyimli |

    - Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli İdareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1. Şantiye Şefi 		için 300 TL/Gün,

2. Şantiye Mühendisi 	için 200 TL/Gün,

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Bu cezalar, Yüklenicinin cezalı çalıştığı süre içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.

    - Teknik personelin İdareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Genel Şartnamede yer alan hükümler uygulanır.

    - Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Cinsi            Çeşidi                     Adedi                     Kapasitesi

-    	           -			-		     -

  - Sözleşmede değişiklik yapılması

    - Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

  - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

    - Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

    - Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin %0,03 (on binde üçü) oranında gecikme cezası uygulanır.

    - İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    - Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

    - Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

    - Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

  - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

    - Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda Genel Şartname hükümleri uygulanır.

  - İhalelerden yasaklamaya ilişkin hususlar

    - Toros Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 37. Maddesindeki hükümler geçerlidir.

  - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

    - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Genel Şartname hükümleri uygulanır.

  - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti

    - Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Genel Şartname hükümlerine göre hesaplanır.

    - Uygulama işlerinde iş kalemi miktarının değişmesi revize birim fiyat tespiti.

      - Uygulama işlerinde iş kalemi miktarının değişmesi; sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında %20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 5’ini geçmesi halinde, iş kalemi teklif fiyatı revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmiyi aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

    - Revize birim fiyatın tespiti;

              - Yüklenicinin teklif birim fiyatı, ihale yılı birim fiyatından düşük ise revize birim fiyat uygulanmaz, teklif birim fiyat üzerinden ödemeye devam edilir.

              - Yüklenicinin teklif birim fiyatı, ihale yılı birim fiyatından yüksek ise revize birim fiyat, iş programına göre artışa konu imalatın uygulamasının yapıldığı ilk yılın birim fiyatı olarak kabul edilecektir.

              - İhale dokümanında verilen ilgili iş kalemine ait özel analizlerde, uygulama yılı rayiçleri (Sırasıyla; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları) kullanılarak, rayici yok ise uygulama ayı piyasa rayiçleri konulmak suretiyle revize birim fiyat tespit edilir.

              - Yurt Dışı işlerde (KKTC dahil) Revize Fiyat uygulanmayacaktır..

  - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

    - Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Genel Şartname hükümleri uygulanır.

    - Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler Yüklenicinin sorumluluğundadır.

  - Diğer Hususlar

    - İdare, işlerin periyodik olarak takibi için Yükleniciden sözleşmede belirtilen iş programı dışında sınıflanmış işlerin başlangıç - bitiş tarihleri ve bu sınıflanmış işlerin aralarındaki bağlantıyı gösteririr Gantt çizelgesi de isteyecek ve İdare gerekli gördüğü periyodlarda bu çizelge Yüklenici tarafından revize edilerek İdareye sunulacaktır.

    - İstekliler tekliflerinin ekinde; gerçek kişi istekliler ve tüzel kişi isteklilerinin temsile yetkili ortakları, müdürleri ve tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek kişiler ile tüzel kişiliklerin bu vasıflardaki kişilerinin T.C. Kimlik ve Vergi Kimlik Numaralarını vereceklerdir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, T.C. Kimlik ve Vergi Kimlik Numaraları, pilot ortak ve özel ortaklar tarafından ayrı ayrı verilecektir.

    - Birim fiyat cetvelindeki iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar, iki ondalık basamak olacak şekilde verilecektir. İhaleye girecek olan istekliler, İdareye sunacakları teklif birim fiyat cetvelini teklifleri kapsamında yazılı ve imzalı olarak ayrıca, CD halinde İdareye sunacaktır.

    - Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin %3’ üne (yüzdeüçüne) karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksiklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra Yükleniciye ödenir.

    - İdare bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde serbesttir. İstekliler teklif vermek için yapılan harcamalar sebebiyle İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

    - Birim fiyat teklif cetvelleri teklif dosyasına ek olarak dijital ortamda da (CD olarak, excel formatında) sunulacaktır.

    - Uygulama esnasında ihtiyaç duyulduğu takdirde tadilat projelerini Yüklenici bilabedel hazırlayacak ve bu projeler İdare tarafından ilgili kurumlara sunulacaktır.

  - Anlaşmazlıkların çözümü

    - Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Mersin mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

  - Hüküm bulunmayan haller

    - Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Toros Üniversitesi İhale Yönetmeliği, 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümler uygulanır.

    - Yüklenici sözleşmenin uygulaması sürecinde; adres değişikliği, ortaklık oranları değişikliği, yönetim ve temsilcilerindeki değişiklikler gibi her türlü değişikliği en kısa sürede İdareye yazılı olarak bildirmek zorunda olup, bildirim yapılmaması durumunda ihale işlem dosyası bilgilerine göre yapılan işlemlerden ve hukuki sonuçlarından sorumludur.

  - Yürürlük

    - Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

  - Sözleşmenin imzalanması

    - Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde iki nüsha olarak imza altına alınmış olup, bir nüshası Yükleniciye verilmiştir.

| İDARE | YÜKLENİCİ |
| --- | --- |