| İŞ AKIŞININ AMACI | Proje hazırlanması işlerinin ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yürütülmesi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KAPSAMI | Toros Üniversitesine ait tüm taşınmazlar |  |  |
| GİRDİLER | Başvuru Yazısı | ÇIKTILAR | Projeler |
| KONTROL KRİTERLERİ | İlgili Dış Kaynaklar |  |  |
| İŞ AKIŞI SORUMLUSU | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı |  |  |

| İş Akışı Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Hayır Evet İlgili birimlerden proje başvurusu yapılır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Rektörlükten onaylı başvuru yazısını inceleyerek Proje türüne karar verir ve ilgili birime gönderir. Avan Proje Mevcut Teknik Personel İle Hazırlanabilir mi ? 2 Satınalma ile ihtiyacın giderilmesi Yeni yapı için başvuru olması halinde "Avan Proje" hazırlanır. Hazırlanan projeler Daire Başkanı tarafından incelenerek Rektörlük onayına sunulur. Onaylanan avan projelere göre Uygulama Projeleri hazırlanır. Hazırlanan projeler Daire Başkanı tarafından incelenerek Rektörlüğe sunulur. İşlem Sonu 1 | Tüm Birimler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İdari İşler Ve Satın Alma Şube Müdürlüğü Proje Birimi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Proje Birimi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı | Resmi Yazışma Resmi Yazışma İMİD-FR-045 – Satınalma Talep Formu İMİD-PR-007 – Satınalma Prosedürü İlgili Dış Kaynaklar Resmi Yazışma İlgili Dış Kaynaklar Resmi Yazışma |
| İş Akışı Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| 2 1 Hayır Tadilat Projesi Mevcut Teknik Personel İle Hazırlanabilir mi ? Satınalma ile ihtiyacın giderilmesi Evet Mevcut yapının tadilatı için başvuru olması halinde Tadilat Projesi hazırlanır. Hazırlanan projeler Daire Başkanı tarafından incelenerek Rektörlüğe sunulur. Hayır Rölöve Proje Mevcut Teknik Personel İle Hazırlanabilir mi ? Evet Satınalma ile ihtiyacın giderilmesi İşlem Sonu Hazırlanan projeler Daire Başkanı tarafından incelenerek Rektörlüğe sunulur. Mevcut yapının yeniden projelendirilmesi için başvuru olması halinde Rölöve Proje hazırlanır. İşlem Sonu | İdari İşler Ve Satın Alma Şube Müdürlüğü Proje Birimi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İdari İşler Ve Satın Alma Şube Müdürlüğü Proje Birimi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı | İMİD-FR-045 – Satınalma Talep Formu İMİD-PR-007 – Satınalma Prosedürü İlgili Dış Kaynaklar Resmi Yazışma İMİD-FR-045– Satınalma Talep Formu İMİD-PR-007 – Satınalma Prosedürü İlgili Dış Kaynaklar Resmi Yazışma |